# Приложение №1 к договору №_____ от ______2017 г. Ограничительная спецификация.

| г.Ярославль | "___" __________ 20___ г. |
| --- | --- |

## Общее описание

Исполнитель оказывает Заказчику набор услуг, совокупность результатов оказания которых представляет собой программное обеспечение «Сайт ***», именуемое в дальнейшем «сайт» - программный код, графические элементы и информационное наполнение, размещённые в интернете.

## Этапность работ

Оказание услуг осуществляется поэтапно.

Продолжительность оказания услуг по этапам определена в Календарном плане.

Исполнитель имеет право на досрочное начало или окончание любого из этапов оказания услуг. Досрочное начало или окончание этапа не требует уведомления Заказчика.

Исполнитель имеет право не приступать к исполнению следующего этапа по плану работ до получения подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг по предыдущему этапу.

## Этап 1. Внедрение

### Доменные имена

Для разрабатываемого веб-ресурса используется доменное имя www.***.ru

- В течение 3 дней с момента подписания договора Заказчик предоставляет Исполнителю административный доступ к управлению доменным именем

- Или Заказчик самостоятельно направляет доменное имя на сервер Исполнителя следующими записями в DNS:

  - ВашеИмя.ru IN A 144.76.107.229

  - www.ВашеИмя.ru IN A 144.76.107.229

- Или Заказчик отдаёт Исполнителю поручение зарегистрировать указанное доменное.

Исполнитель обеспечивает работоспособность ресурса при обращении с использованием адресов www.***.ru и ***.ru.

Основное доменное имя для целей поисковой оптимизации - ***.ru.

Система управления информацией размещается по адресу www.***.ru/bitrix /.

В случае непредоставления доменного имени в установленный срок Исполнитель имеет право передать результаты оказания услуг на приемку на любом доменном имени.

### Сервер для размещения веб-ресурса

Сайт разрабатывается на серверах Исполнителя. По требованию Заказчика в течение срока действия договора сайт может быть дополнительно развернут на сервере Заказчика, который Заказчик в этом случае обязан предоставить Исполнителю. В этом случае требования к серверу Закачизка следующие:

- Выделенный физический сервер в дата-центре провайдера.

- Техническая поддержка провайдера доступна Исполнителю по Email и телефону.

- Платформа — IBM PC-совместимый

- Процессор — Intel Pentium Core i3 и выше, частотой не менее 2 ГГц.

- Оперативная память — не менее 8 192 Мб

- Дисковая подсистема — аппаратный SATA RAID-1, SSD, 2*100 Гб, дополнительный физический носитель для резервного копирования в объеме 12 размеров сайта – 1 200 Гб по схеме Исполнителя (7 дней, 4 недели, 1 месяц) или по схеме согласно политике Заказчика.

- Операционная система — Linux Debian.

- Сервер баз данных — MySQL Community Server 5.5 и выше

- Веб-сервер — Apache 2.2 и выше

- Дополнительное программное обеспечение — PHP 5.4, Почтовый серве (sendmail/postfix/exim), cron.

- Подключение – Ethernet 100 Мбит/с и выше, выделенный статический «белый» IP-адрес.

- Доступ Исполнителя к серверу уровня root.

В случае несоответствия предоставленного сервера указанным требованиям сервер считается непредоставленным.

### Система управления информацией

В течение 2 дней с момента подписания настоящего договора Заказчик предоставляет Исполнителю программное обеспечение — система управления сайтом «1С-Битрикс: Управление сайтом» редакции «Бизнес» или «Малый бизнес» (на усмотрение Заказчика) и действующий лицензионный ключ для этой редакции.

В случае непредоставления указанного программного обеспечения в установленные сроки Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг вплоть до исполнения Заказчиком данного обязательства или отказаться от исполнения договора по вине Закачзика. Уплаченные Заказчиком денежные средства по договору в таком случае возврату не подлежат.

Исполнитель устанавливает на сервере систему управления информацией и предоставляет Заказчику доступ к ней в составе логина и пароля в административный интерфейс сайта.

#### Используемые технологии

Исполнитель имеет право использовать следующие технологии для разработки.

| Технология | Применение |
| --- | --- |
| HTML, XHTML, DHTML, CSS | Разметка и оформление страниц |
| PHP, SQL, JavaScript | Бизнес-логика |
| GIF, JPEG, PNG | Оформление страниц |

Исполнитель самостоятельно выбирает технологию для реализации конкретной возможности в рамках оказания услуг по договору.

### Производительность

При настройке сервера Исполнителем Исполнитель обеспечивает следующие параметры к производительности:

#### Внешняя часть

При соблюдении требований к аппаратной и программной платформе, а также при объёме информации в составе ресурса, не превышающем объёмы информации согласно настоящей Ограничительной спецификации, веб-ресурс должен обеспечивать следующую производительность страниц внешней части веб-ресурса:

| Тип страницы | Время генерации сервером, секунд |
| --- | --- |
| Все страницы | 1 |
| Поиск | 3 |

Для контроля указанных значений Исполнитель обеспечивает отображение времени генерации страниц в нижней части исходного кода всех страниц разрабатываемого веб-ресурса.

##### Условия

- Время замеряется на сервере (не на компьютере пользователя).

- На сервере отсутствует какая-либо дополнительная нагрузки со стороны других пользователей или программ.

- Для оценки скорости работы типа страницы загружается несколько экземпляров страниц этого типа, из всех полученных значений временем генерации считается средний из результатов.

- Время генерации рассчитывается для анонимных пользователей. Время генерации для авторизованных пользователей может быть до 2 раз дольше.

- Для достижения требуемой производительности Исполнитель может применять технологии кэширования.

#### Внутренняя часть

Скорость работы страниц системы управления информацией принимается «как есть».

### Результаты

Итог этапа: настроена площадка для размещения веб-ресурса, установлена система управления информацией, обеспечена поддержка доменных имен, выполнены настройки производительности и безопасности.

Объем работ по данному этапу от полного объема работ по договору – 15%.

## Этап 2. Наполнение сайта

### Общие требования к предоставлению материалов

- Заказчик передаёт Исполнителю все текстовые (в формате Microsoft DOC и Microsoft Excel), графические (в формате TIFF или PNG, цветовая модель RGB, размер изображения не менее, чем финальный для публикации на веб-ресурсе) и иные материалы для использования при оказании услуг по созданию веб-ресурса в течение 5 дней с момента подписания договора. Под иными материалами в том числе понимаются логины и пароли, описания протоколов интеграции, контактная информация и прочие сведения, которые необходимы Исполнителю для оказания услуг по разработке веб-ресурса. Данный документ также является запросом материалов от Заказчика.

- Текстовые материалы именуются Заказчиком согласно структуре ресурса, например «Покупателям-Продукция-Электродвигатели-Стандартные асинхронные электродвигатели-Подраздел (неограниченная вложенность)-Продукт.doc»

- Текстовые материалы предоставляются Заказчиком по принципу «1 материал – 1 страница веб-ресурса».

- Текстовые материалы включают Заголовок, Ключевые слова, Краткое описание для поисковых систем, Основное содержание.

- Файлы для подгрузки к текстовым материалам, предоставляемые Заказчиком, поименованы на английском языке, без использования символов в верхнем регистре, без использования специальных символов, в т.ч. пробелов.

- Материалы, в указанный срок не предоставленные или предоставленные с нарушением настоящих требований к предоставляемым материалам, на веб-ресурс Исполнителем не публикуются; функциональности, основанные на данных материалах, не разрабатываются.

- Исполнитель имеет право продлить сроки оказания услуг по настоящему договору на срок, соответствующий задержке предоставления материалов (в рабочих днях).

### Предоставление товаров каталога

Заказчик на своё усмотрение передаёт товары каталога для публикации в 1 из следующих форматов:

- Путём интеграции со складской системой Заказчика согласно разделу «Интеграция».

- Путем предоставления XML- или Excel-файла с товарами в папку /import/. В этом случае дополнительно предоставляется древовидная структура каталога с указанием числовых идентификаторов разделов и привязкой каждого товара к разделу через указание идентификатора в обменном файле.

#### Предоставление описания к формату передачи данных о товарах

Заказчик предоставляет описание формата переданных данных, включающее описание содержания всех присутствующих полей. В случае непредоставления указанного описания Исполнитель трактует формат на собственное усмотрение, а замечания по качеству публикации товаров не принимаются.

#### Предоставление изображения к товарам каталога

Изображения к товарам предоставляются Заказчиком в папку /import/pics / без подпапок, где каждый файл товара поименован в формате [идентификатор товара, присутствующий в файле или выгрузке из складской системы]-[порядковый номер изображения].jpg

### Публикация текстовых материалов

- Исполнитель создаёт согласованную структуру веб-ресурса и публикует фактически предоставленные материалы.

### Оптимизация с учетом требований поисковых систем

- Исполнитель при разработке веб-ресурса использует программный код, соответствующий одному из стандартов HTML W3C и CSS 2.1 или выше.

- Для каждой страницы веб-ресурса Исполнитель публикует предоставленную Заказчиком мета-информацию в виде ключевых слов и краткого описания страницы.

- Исполнитель предоставляет Заказчику документ «Рекомендации по подготовке текстовых материалов с учётом поисковых систем».

- На разрабатываемом веб-ресурсе Исполнителем применяются следующие способы оптимизации:

  - Для каждого изображения в составе шаблона указывается параметр alt.

  - Для каждой ссылки в составе шаблона или автоматически формируемой навигации указывается параметр title.

  - Все заголовки выполняются в виде XHTML-кодов H1-H5.

  - Для каждой страницы указывается индивидуальный заголовок окна, сформированный по принципу «Название страницы – Название сайта».

  - Все текстовые надписи выполняются исключительно текстом, а не графикой.

  - Оформляется файл robots.txt

### Объёмы информации

Указанные объёмы не являются техническим ограничением системы, а определяют объём работ в проекте и исходные параметры для определения производительности.

| Тип информации | Единица измерения | Максимальное значение в рамках проекта |
| --- | --- | --- |
| Страниц готового веб-ресурса | Штук | 10 000 |
| Импортируемых товаров | Штук | 9 900 |
| Текстовые материалы, предоставляемые Заказчиком (без ограничения по размеру 1 материала) и публикуемые Исполнителем | Штук | 100 |
| Текстовые материалы, создаваемые Исполнителем | Штук | 0 |
| Изображения, разрабатываемые Исполнителем помимо изображений в составе стилевого решения. | Штук | 0 |
| Программируемые шаблоны фронтофиса | Штук | 30 |
| Файлы, не подлежащие переводу в веб-страницы (видео, аудио, PDF, ZIP и т.п.), но прилагаемые к страницам веб-ресурса. | Файл | 100 |

### Многоязычность

| Составная часть проекта | Язык |
| --- | --- |
| Веб-ресурс | Русский |
| Система управления информацией | Русский |
| Документация | Русский |

### Результаты

Итог этапа: создана структура сайта в системе управления информацией, опубликованы предоставленные материалы, выполнена оптимизация с учетом требований поисковых систем.

Объем работ по данному этапу от полного объема работ по договору – 15%.

## Этап 3. Интеграция сайта с внешними системами и импорт-экспорт

### Счётчики

На страницы сайта устанавливаются счетчики Google.Analytics и Яндекс.Метрика под учетной записью Исполнителя или Заказчика, если доступ к ней был предоставлен Заказчиком вместе с материалами для публикации.

### Поисковые системы

Сайт проходит авторизацию в сервисах Яндекс.Вебмастер и Google.Webmaster под учетной записью Исполнителя или Заказчика, если доступ к ней был предоставлен Заказчиком вместе с материалами для публикации.

### Социальные сети

На страницы сайта устанавливаются виджеты лент новостей групп Заказчика в социальных сетях VK и Facebook. При отсутствии таких групп, они создаются Исполнителем под учетной записью Исполнителя или Заказчика, если доступ к ней был предоставлен Заказчиком вместе с материалами для публикации.

### «Яндекс.Карты»

На сайт устанавливается схема проезда на основе сервиса Яндекс.Карты, которая создаётся под учетной записью Исполнителя или Заказчика, если доступ к ней был предоставлен Заказчиком вместе с материалами для публикации.

### «1С: Предприятие»

Исполнитель предоставляет Заказчику инструкции по настройке модуля «1С: Предприятие» для обмена с сайтом и доступы для обмена.

Заказчик самостоятельно настраивает штатный модуль «1С: Предприятие» на обмен с сайтом и осуществляет выгрузку товаров по любым удобным Заказчику правилам.

После фактического появления товаров в базе данных сайта Исполнитель обеспечивает отображение указанных товаров на страницах сайта.

### Другая складская система заказчика

При непредоставлении Заказчиком товаров из «1С: Предприятие» Исполнитель выполняет интеграцию со складской системой Заказчика. Настраивается обмен следующими сущностями:

- Cтруктура каталога.

- Товары.

- Остаток на складе.

- Цена.

- Пользователь.

- Заказ.

Исполнитель экспортирует всю без исключения информацию указанных сущностей сайта в папку /export/ в структуре сайта. Заказчик с любой периодичностью автоматически или вручную загружает файлы из папки по протоколу FTP и импортирует в складскую систему.

Заказчик вручную или автоматически выкладывает в папку /import/ в структуре сайта всю без исключения информацию об указанных сущностях из складской системы. Исполнитель импортирует данные в базу данных сайта, обновляя ранее импортированную информацию.

Информация из складской системы имеет приоритетное значение и обновляет информацию в базе сайта.

Для сохранения целостности данных Исполнитель имеет право не удалять информацию из базы данных сайта.

### Оплата

Исполнитель регистрирует для Заказчика учетную запись на сайте PayU и подключает к сайту платежную систему PayU. Законченным результатом оказания услуг по подключению является возможность проведения тестовых оплат заказов на сайте.

Для перевода оплат в основной рабочий режим Заказчику необходимо подписать и направить в адрес PayU пакет документов, который может быть загружен Заказчиком из личного кабинета PayU, предоставить PayU всю необходимую информацию о компании и товарах, пройти проверку службы безопасности PayU, соответствовать требованиям законодательства и международных платежных систем.

Исполнитель не несёт ответственности за прием платежей платежной системой PayU и любые другие аспекты взаимодействия Заказчика и платежной системы.

### Доставка

Исполнитель регистрирует для Заказчика учетную запись на сайте «СПСР-Экспресс» и подключает к сайту модули расчёта стоимости доставки и отслеживания статуса доставки.

Законченным результатом оказания услуг по подключению является возможность расчёта стоимость доставки на сайте и просмотра статуса отправлений для тех заказов, по которым Заказчик указал в административном интерфейсе номер накладной для отслеживания.

Заказчику необходимо подписать договор с платежной системой, шаблон договора может быть загружен Заказчиком в личном кабинете «СПСР-Экспресс».

Исполнитель не несет ответственности за качество расчёта стоимости доставки, выполненной программным обеспечением «СПРС-Экспресс», за отсутствие в базе «СПСР-Экспресс» данных для расчёта стоимости по каким-либо направлениям, за любые другие аспекты взаимодействия Заказчика и курьерской службы.

### Результаты

Итог этапа: Выполнена интеграция веб-ресурса с внешними системами.

Объем работ по данному этапу от полного объема работ по договору – 15%.

## Этап 4. Индивидуальный дизайн

### Требования Заказчика

- ***

### Этап 4.1. Составление эскиза

На основе:

- Требований к сайту, изложенных в данном Техническом задании.

- Полученной от Заказчика анкеты по дизайну, опубликованной на https://cetera.ru/webdevelopment/website/order-design/

- Полученных от Заказчика материалов Заказчика по списку, опубликованному на https://cetera.ru/how-we-develop/fastsite/request-content/

- Стандартного проявления работы функциональностей программного обеспечения «1С-Битрикс», установленного на предыдущих этапах.

Исполнитель разрабатывает черновой вариант стилевого решения сайта Заказчика (эскиз). Эскиз включает:

- Решение по стилю сайта, общее впечатление, настроение, в том числе графическое направление (вид меню, пример баннера, состояния элементов или лейбы на товарах).

- Внешний вид основных блоков сайта, (на примере одного, к примеру, «интернет-магазин - строка из каталога», «сайт компании - блок услуг», и т.д., какой блок в конкретном проекте важно отразить).

- Цветовое решение

- Шрифты

- Описание эскиза, в т.ч.:

  - Описание общей идеи сайта

  - Рекомендации по созданию макета

  - Примеры подобных сайтов (ссылки)

Эскиз предоставляется в виде 1 графического файла в формате JPG.

### Этап 4.2. Разработка стилевого макета главной страницы сайта

На основе:

- Полученной от Заказчика анкеты по дизайну, опубликованной на https://cetera.ru/webdevelopment/website/order-design/

- Полученных от Заказчика материалов Заказчика по списку, опубликованному на https://cetera.ru/how-we-develop/fastsite/request-content/

- Cогласованного Заказчиком эскиза сайта.

- Стандартного проявления работы функциональностей программного обеспечения «1С-Битрикс», установленного на предыдущих этапах. Изменение состава и взаимного расположения проявлений работы функциональности не допускается.

Исполнитель разрабатывает графический макет главной страницы.

Макет – это файл формата JPG или PNG, отображающий в масштабе 1:1 внешний вид разрабатываемого веб-ресурса.

Критерии качества макета:

- Макет основан на требованиях настоящей Ограничительной спецификации.

- Макет основан на требованиях Заказчика из анкеты по дизайну, не противоречащих и не расширяющих требования настоящей Ограничительной спецификации.

### Этап 4.3. Разработка стилевого макета типовой страницы сайта

На основе:

- Согласованного эскиза сайта.

- Согласованного графического стилевого макета главной страницы.

- Стандартного проявления работы функциональностей программного обеспечения «1С-Битрикс», установленного на предыдущих этапах. Изменение состава и взаимного расположения проявлений работы функциональности не допускается.

Исполнитель разрабатывает стилевой макет типовой страницы сайта без учёта оформления центральной содержательной части страницы (с материалами или функциональностью).

### Этап 4.4. Вёрстка макетов

Исполнитель верстает согласованные макеты главной и типовой страниц сайта.

Исполнитель при кодировании использует собственные стандарты, которые опубликованы по адресу http://wiki.cetera.ru/HtmlCodingGuidelines и могут быть предоставлены Заказчику по его заявке.

При кодировании макетов Исполнитель не обеспечивает идентичность отображения веб-ресурса в различных системах и браузерах. Исполнитель обеспечивает полную функциональную работоспособность разрабатываемого веб-ресурса на следующем программном и аппаратном клиентском обеспечении:

- Платформа — IBM PC-совместимый

- Процессор — 1,5 Ггц и выше

- Оперативная память — 2 048 Мб и выше

- Разрешение монитора —1280*1024 и выше

- Цветность монитора — 32 бит и выше

- Масштаб изображения — 96 точек на дюйм

- Операционная система — Windows XP/Vista/7/2003/2008

- Веб-браузер

  - Microsoft Internet Explorer последней версии

  - Mozilla Firefox последней версии

  - Safari последней версии

  - Chrome последней версии

- JavaScript — включено

- Cookies — включено

- Настройки веб-браузера — по умолчанию

- Персонализации отображения страниц в веб-браузере — не используются

- Размер шрифтов — средний

- Кодировка отображения страниц — windows-1251 или UTF-8 на усмотрение Исполнителя.

Приёмка результатов оказания услуг Заказчиком производится исключительно с использованием указанного программного и аппаратного обеспечения.

### Результаты

Итог этапа: созданы стилевые макеты и вёрстка главной и типовой страниц сайта.

Объем работ по данному этапу от полного объема работ по договору – 15%.

## Этап 5. Внедрение функциональностей в составе сайта

На сайте установлены модули «1С-Битрикс: Управление сайтом» в составе, как описано на сайте поставщика системы по адресу https://www.1c-bitrix.ru/  в зависимости от предоставленной Заказчиком редакции системы.

Набор, возможности и фактическая работоспособность модулей соответствует фактическому содержанию дистрибутива программного продукта, переданного Заказчиком Исполнителю. С учётом установленных обновлений системы набор, возможности и фактическая работоспособность модулей может изменяться с течением времени.

Исполнитель в рамках проекта обеспечивает:

- Отображение предоставленных Заказчиком данных в составе функциональностей.

- Оформление интерфейсов функциональностей в соответствие с фирменным стилем Заказчика и согласованным стилевым макетом сайта.

Техническую поддержку и документацию по системе Заказчик получает от поставщика системы управления информацией «1С-Битрикс» по следующим ссылкам:

- Документация — https://dev.1c-bitrix.ru/docs/php.php

- Техническая поддержка — https://www.1c-bitrix.ru/support/index.php

- Обучение — https://dev.1c-bitrix.ru/learning/

### Результаты

Итог этапа: Веб-ресурс, включающий все функциональные модули, работает на основе системы управления информации, внешний вид работающего веб-ресурса соответствует согласованному стилевому макету.

Объем работ по данному этапу от полного объема работ по договору – 40%.

## Календарный план

## Сдача-приёмка

По окончании каждого из этапов оказания услуг по разработке веб-ресурса Исполнитель передает результата этапа на сдачу-приемку путем направления Заказчику Промежуточного акта сдачи-приемки оказанных услуг или Акта сдачи-приемки оказанных услуг, если проект передается на финальную приемку.

### Приемка Заказчиком

В течение 5 дней с момента получения от Исполнителя результатов по этапу на приемку Заказчиком производится приемка материалов, предоставленных Исполнителем на приемку, соответствующим итогам этапа в соответствие с данной Ограничительной спецификацией.

### Предоставление замечаний

Мотивированные замечания, передаваемые Заказчиком Исполнителю, должны содержать подробное описание замечания, а также указания на нарушенный замечанием пункт договора и приложений к нему. Замечания предоставляются списком, где 1 Пункт соответствует 1 Замечанию.

Приемка готового веб-ресурса осуществляется Заказчиком с использованием формы для приёма замечаний, предоставляемой Исполнителем. Замечания в форму передаются по принципу «1 заполнение формы = 1 замечанию». Форма для приема замечаний должна быть открыта путем перехода по ссылке со страницы веб-ресурса, к которой относится настоящее замечание. Замечания к готовому веб-ресурсу, поступившие по другим каналам, Исполнителем не рассматриваются.

Замечания из формы для приема ошибок напрямую поступают в систему управления проектами Исполнителя. Заказчик с использованием единого пароля имеет возможность контролировать поступление замечаний Исполнителю.

Заказчик уведомляет Исполнителя об окончании предоставления замечаний. Исполнитель в течение не более чем 3-х дней с момента получения уведомления формирует документ «Возражения по Акту сдачи-приемки оказанных услуг» и передает на подписание Заказчику.

### Исправление замечаний

Исполнитель приступает к исправлению замечаний Заказчика после получения подписанного Заказчиком документа «Возражения по Акту сдачи-приемки оказанных услуг».

Исполнитель имеет право закрыть полученное Замечание 1 из следующих способов:

- Замечание исправлено.

- Замечание не воспроизводится.

- Замечание не имеет отношения к обязательствам Исполнителя по договору.

Заказчик имеет возможность наблюдать за исправлением замечаний в системе управления проектами Исполнителя.

По окончании исправления замечаний Исполнитель передает результаты оказания услуг на повторную приемку.

Заказчик имеет право верифицировать исполнение ранее предъявленных замечаний, при необходимости передать их на повторное исполнение. Если Исполнителем закрыты все замечания и ни 1 из ранее существовавших замечаний не направлено Заказчиком Исполнителем повторно, Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

При предоставлении Заказчиком дополнительных замечаний (второго и далее списка возражений по Акту) стороны обязаны подписать дополнительное соглашение о продлении сроков оказания услуг и увеличении цены оказания услуг.

## Гарантийные обязательства

Срок стабилизации разрабатываемого веб-ресурса составляет 90 (Девяносто) календарных дней со дня подписания «Акта сдачи-приемки оказанных услуг» или открытия веб-ресурса, в зависимости от того, что произойдет раньше. В течение указанного срока Исполнитель обязуется за свой счет и в максимально короткие сроки устранять сбои и неисправности в работе веб-ресурса в случае их возникновения в той мере, в какой Заказчик сможет это продемонстрировать. Исполнитель не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем договоре.

Совокупная ответственность Исполнителя по предоставляемой гарантии ограничивается устранением в максимально короткий срок ошибок в работе программного обеспечения в случае их возникновения, в той мере, в какой Покупатель сможет это продемонстрировать.

Исполнитель не несет никаких гарантийных обязательств в случае размещения сайта не на серверах Исполнителя.

Исполнитель не несет никаких гарантийных обязательств в случае внесения Заказчиком каких-либо изменений в разработанный сайт.

Все исправления по предоставляемой гарантии вносятся Исполнителем в версию сайта, ранее переданную Заказчику.

Условия гарантии Исполнителя не распространяется на устранение сбоев и неисправностей в работе программного обеспечения, возникших по вине Заказчика или третьих сторон, в том числе в случае нарушения условий установки и использования программного обеспечения, а также возникших по причине несоблюдения системных требований, предъявляемых к программному и аппаратному обеспечению Заказчика.

## Предоставление окончательной версии веб-ресурса Заказчику

Веб-ресурс поставляется Исполнителем Заказчику в следующем составе:

| Компонент | Описание | Формат носителя |
| --- | --- | --- |
| Готовый веб-ресурс | Готовый и работающий веб-ресурс | Файлы и базы данных, размещённые согласно «Подготовка площадки для размещения веб-ресурса». |
| Исходные коды программ | Программные шаблоны и процедуры, разработанные специально для создаваемой веб-системы. | Электронная копия на CD-ROM или архивом для загрузки по HTTP. |

## Открытие веб-ресурса

Открытие веб-ресурса в общий доступ осуществляется после получения Исполнителем подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг и оплаты услуг Исполнителя.

Открытие веб-ресурса подразумевает отключения авторизации для доступа к внешней части веб-ресурса и производится из административного интерфейса веб-ресурса.

В случае если Заказчик самостоятельно или посредством подачи соответствующей заявки Исполнителю открыл переданный на приемку веб-ресурс в общий доступ, данное действие приравнивается к подписанию Акта сдачи-приемки оказанных услуг и приемке без замечаний всех оказанных услуг по договору.

## Контактные лица, контактная информация и график работы

| Роль в проекте | Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Менеджер проекта | *** | Ф. И. О. менеджера support@cetera.ru |
| Руководитель проекта с правом подписи Актов сдачи-приемки по договору. | *** | Ратникова Алёна Сергеевна a.ratnikova@ceteralabs.com Мельников Дмитрий Альбертович d.melnikov@ceteralabs.com |

## Предоставление отчётности о ходе проекта

- По запросу Заказчику предоставляется доступ в систему управления проектами Исполнителя, где Заказчик может самостоятельно ознакомиться с ходом исполнения отдельных задач по проекту.

- Прочие виды отчётов предоставляются по согласованию с менеджером проекта со стороны Исполнителя. Предоставление дополнительных видов отчетности не влияет на приемку этапов проекта или проекта целиком.

## Подписи сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Название Должность ______ (Фамилия И.О.) “___” ______________ 20___ г. М.П. | ООО «Цетера Лабс» Заместитель директора ______________ (Мельников Д.А.) “___” ______________ 20__ г. М.П. |